Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе»

на 2021 – 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализации | Участник  программы | Сумма расходов по годам, тыс. руб. | | | | | | | Всего расходов, тыс. руб. |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | | всего |  |
| Цель - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе, детской смертности Смоленского района | | | | | | | | | | | |
| 1.Задача: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации | 2021-2025 | Управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | без финансирования |
| 2 | Изготовление агитации-онного материала по повышению безопас-ности дорожного дви-жения с использованием оргтехники Управления | 2021-2025 | Управление | 0 |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | без финансирования |
| 2.Задача: развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов  Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оснащение улично-доро-жной сети Смоленского района дорожными зна-ками, согласно ПОДД | 2021-2025 | Управление | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Приведение пешеходных переходов в близи обще-образовательных учреж-дений в соответствие с действующими стандартами Российской Федерации (установка светофоров Т7 и пешеходных ограждений) | 2021 | Верхобский, Сычевский, Ануйский, Кировский, Смоленский,  Точилинский сельсоветы | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Всего | | | | 1520,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 1600,0 | 1600,0 |

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 1520,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1600,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 1520,00 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1600,0 |