УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Смоленского района

от 10.11.2015 № 1058

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Газификация Смоленского района

на 2016 – 2018 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Газификация Смоленского района

на 2016 – 2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель программы | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Участники программы | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, подрядные организации |
| Программно-целевые инструменты программы | Реализация положения ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Цели программы | Реализация государственной политики по обеспечению населения Смоленского района природным газом |
| Задачи программы | Улучшение условий жизни населения Смоленского района Алтайского края на основе вновь построенных газораспределительных сетей. Выполнение проектно-изыскательских работ по газификации населенных пунктов. Синхронизация мероприятий данной программы с Государственной программой Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | объем газопотребления; увеличение уровня газификации природным газом; увеличение протяженности трубопроводов природного газа; увеличение количества газифицированных квартир; увеличение количества котельных на природном газе |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2018 годы |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 545830,03 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 127846,85 тыс. рублей; 2017 г. - 286801 тыс. рублей; 2018 г. – 131182,18 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит: - выполнить проектно- изыскательские работы - повысить уровень газификации Точилинского, Кировского, Смоленского сельсовета Смоленского района Алтайского края , газифицировать 3 населённых пунктов, что обеспечит население возможностью пользования природным газом. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Смоленского района является газификация.

Природный газ это – экологически чистый, недорогой универсальный источник энергии.

Перевод на природный газ котельных и частных домовладений в районе качественно изменил экономическую и социальную ситуацию территории, обеспечил надежное теплоснабжение района.

Смоленский район не имеет на своей территории собственных энергоресурсов: уголь, мазут и сжиженный газ доставляется в район из других регионов. Газификация снижает затраты потребителей на приобретение топлива, при этом предприятия получают возможность отказаться от складского хозяйства, механизмов по подготовке топлива и шлакоудаления, в результате чего повышается автоматизация и культура труда.

Для населения, проживающего в секторе индивидуальной жилой застройки, использование природного газа является способом повысить комфортность своих бытовых условий, так как своевременное газовое оборудование обеспечивает поддержание в автономном режиме необходимой температуры в доме, позволяет иметь горячее водоснабжение круглый год.

Газификация района развивается значительными темпами.

Работы по проектированию и строительству газораспределительных объектов и сооружений осуществляются на территории районного центра с.Смоленское. Общая численность квартир, использующего природный газ, составляет 352.

С начала кампании по газификации  с. Смоленское построено 29.3 км газопроводных сетей высокого и низкого давления. Газифицировано 352 квартиры и введены в эксплуатацию 2 котельные.

В 2014 году  введен в эксплуатацию объект газоснабжения «Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-21 в с. Смоленское протяженностью 7,4 км. с подключением 220 квартир.

В 2014 году началось строительство двух объектов газификации «Газопровод высокого давления до котельной  «Заря» протяженностью 6 км и  «Газопровод высокого давления до ГРП-8 ГРП-9 ГРП-11 ГРП-18 и распределительный газопровод низкого давления от ГРП-8 ГРП-9 ГРП-11 ГРП-18» протяженностью 30 км с подключением 900 квартир. В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2014 году разработано два проекта газификации «Распределительный газопровод в с.Точильное» и «Распределительный газопровод в пос. Кировский».  Проектная документация данных газопроводов прошла государственную экспертизу.

В отчетном году прошли государственную экспертизу и  получили положительное заключение проекты  модульных котельных МДОУ ДС «Петушок» и МБОУДОД «Смоленская ДЮСШ», которые в 2015 году введены в эксплуатацию.

Модульные  котельные  «Смоленская ЦРБ», «Дом культуры» и детского сада «Ромашка» проходят государственную экспертизу на период строительства - 2016 год.

Принятие мер по дальнейшей газификации позволит повысить востребовательность Смоленского района в сфере туризма, а также привлечь в экономику района новых инвесторов.

Для успешного решения стратегических задач   по наращиванию темпов газификации района требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление программно-целевого метода с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координация усилий при концентрации финансовых ресурсов.

2.Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации

Первоочередному выполнению подлежат работы на следующих объектах: подлежащих проектированию и строительству для выполнения обязательств по плану-графику синхронизации выполнения программ газификации ;

строительство которых не завершено и которые имеют высокую степень технической готовности;

по строительству межпоселковых газопроводов ;

проектирование и строительства котельных на природном газе, обеспечивающих деятельность краевых, муниципальных бюджетных учреждений.

Программа разработана для достижения следующих основных целей:

Увеличение объема газопотребления, обеспечение надежного теплоснабжения района, улучшение качества жизни населения района и продолжение в период 2016-2018 годов мероприятий по газификации территории Смоленского района.

Программа рассчитана на период 2016-2018 годы.

3.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Предусматривается выполнение мероприятий Программы за счет средств местного и краевого бюджетов  путем разработки ряда технических экономических и административных решений.

Итогом реализации мероприятий, направленных на достижение главной цели является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного снабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду в условиях максимально возможного комфорта

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном и региональном уровнях, высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при значительной региональной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая население.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  местного бюджета, краевого бюджета, внебюджетные источники (Приложение 1) в соответствии с бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования Программы в 2016-2018 годах составит 545830,03 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году – 127846,85 тыс. рублей;

в 2017 году – 286801 тыс. рублей;

в 2018 году – 131182,18 тыс. рублей;

Средства, выделяемые на реализацию Программы, определены исходя из потребности введения в действие объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, из фактической стоимости строительства единицы мощности и с учетом капитальных вложений на строительство объектов газификации, освоенных в предшествующие годы.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Смоленский район это дотационный район территории Алтайского края, поэтому реализация программы в целом зависит от средств выделяемых из краевого бюджета.

6.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансирования Программы в 2016-2018 годы составит – 545830,03 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 г. – 127846,85 тыс. рублей;

2017 г. - 286801 тыс. рублей;

2018 г. – 131182,18 тыс. рублей, из них:

собственные средства ОАО «Газпром» 268200,03 тыс. рублей, в том числе по годам

2016 г. – 31086,85 тыс. рублей;

2017 г. - 132231 тыс. рублей;

2018 г. – 104882,18 тыс. рублей

средства краевого бюджета - 222330 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 г. - 91060 тыс. рублей;

2017 г. - 116970 тыс. рублей;

2018 г. - 14300 тыс. рублей;

средства муниципального образования - 11300 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 г. - 5700 тыс. рублей;

2017 г. - 5600 тыс. рублей;

2018 г. - 0 тыс. рублей;

средства из внебюджетных источников (предприятий, организаций и собственников домовладений) - 44000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 г. - 0 тыс. рублей;

2017 г. - 32000 тыс. рублей;

2018 г. - 12000 тыс. рублей

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам её реализации приведена в таблице 4.

- 7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

 – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Таблица 2

Сведения об индикаторах муниципальной программы

(показателях подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Газификация Смоленского района на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км | 29,3 | 15,1 | 7,4 | 42,1 |  | 0 |
| 2 | увеличение количества котельных на природном газе | ед | 0 | 2 | 15 | 5 |  | 2 |
| 3 | увеличение количества газифицированных квартир | ед | 352 | 0 | 730 | 173 |  | 315 |

Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной  программы

"Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы"

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  | Всего расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | всего |  |
| 1 | Цель - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Смоленского района | 2016-2018 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию), предприятие (по согласованию) | 127846,85 | 286801,00 | 131182,81 | 545830,03 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 91060,00 | 116970,00 | 14300,00 | 222330,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 5700,00 | 5600,00 |  | 11300,00 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 31086,85 | 164231,00 | 116882,18 | 312200,03 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача - Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципального образования - Смоленский район | 2016-2018 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию), предприятие (по согласованию) | 127846,85 | 286801,00 | 131182,81 | 545830,03 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 91060,00 | 116970,00 | 14300,00 | 222330,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 5700,00 | 5600,00 |  | 11300,00 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 31086,85 | 164231,00 | 116882,18 | 312200,03 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1. Проектно-изыскательские работы | 2016-2017 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края |  |  |  | 11300,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 5700,00 | 5600,00 |  | 11300,00 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам: | 2016-2017 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 98850,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 13260,00 | 85590,00 |  | 98850,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 3.1. Перевод котельных на природный газ по объектам: | 2016-2018 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 123480,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 77800,00 | 31380,00 | 1430,00 | 123480,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 6 | 3.1.1. Автономный источник теплоснабжения ДЮСШ по пер.Гражданскому 39 с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | 2016 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 6600,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 6600,00 |  |  | 6600,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 7 | 3.1.2. Автономный источник теплоснабжения для детского сада "Ромашка" по ул. Красноярская, 104 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | 2016 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 7700,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 7700,00 |  |  | 7700,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 8 | 3.1.3. Котельная КГБУЗ "Смоленская ЦРБ" Смоленского рай она Алтайского края | 2016-2017 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 19900,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 1300,00 | 18600,00 |  | 19900,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 9 | 3.1.4. Автономный источник теплоснабжения районного дома культуры по ул. Соболева, 13 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | 2016 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 7600,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 7600,00 |  |  | 7600,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 10 | - Автономный источник теплоснабжения Центральной библиотеки по ул. Титова, 40б в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | 2016 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 6700,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 6700,00 |  |  | 6700,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 11 | - Автономный источник теплоснабжения здания администрации Смоленского района по ул. Титова, 40 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | 2016 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 7600,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 7600,00 |  |  | 7600,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 12 | - Автономный источник теплоснабжения школы искусств по ул. Титова, 43 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | 2016 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 6700,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 6700,00 |  |  | 6700,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 13 | - Автономный источник теплоснабжения дома детского творчества по ул. Советской, 74 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | 2017 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 12780,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 12780,00 |  | 12780,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 14 | - Автономный источник теплоснабжения для детского сада "Черемушки" микр. ПМК, 14 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | 2018 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 7600,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 7600,00 | 7600,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 15 | - Автономный источник теплоснабжения редакции газеты "Заря" по ул. Красноярской, 131 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | 2018 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 6700,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 6700,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 16 | - Модульная котельная "Школа № 2" по ул. Советской, 104 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | 2017 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 16800,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 16800,00 |  | 16800,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 17 | 3.1.11. Котельная "Заря" МУП КОП Смоленское Смоленского района Алтайского края | 2017 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 16800,00 |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 18 | 3.2.1. Газопровод межпоселковый от ГРС Смоленское до пос. Кировский - с. Точильное Смоленского района | 2016-2018 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию), ОАО«Газпром» (по согласованию) |  |  |  | 72769,03 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  | 31086,85 |  | 41682,18 | 72769,03 | внебюджетные источники |
| 19 | 3.2.1.1. Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-1 и низкого давления от ГРП-1 в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края | 2016 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 31086,85 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 31086,85 |  |  | 31086,85 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 20 | 3.2.1.2. Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-1, ГРП-2 и низкого давления от ГРП-1, ГРП-2 в с. Точильное Смоленского района Алтайского края | 2018 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 41682,18 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 41682,18 | 41682,18 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 21 | Мероприятие 3.2.2. Перевод котельных на природный газ по объектам: | 2017-2018 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  | 50116,00 | 25600,00 | 75716,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 50116,00 | 25600,00 | 75716,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 22 | 3.2.2.1. Автономный источник теплоснабжения МОУ детский сад "Снегурочка" по ул. Школьная, 25 в с. Точильное Смоленского района Алтайского края | 2018 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 6000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 6000,00 | 6000,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 23 | 3.2.2.2. Модульная котельная МОУ "Точилинская СОШ" по ул. Школьной, 25 в с. Точильное Смоленского района Алтайского края | 2018 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 7600,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 7600,00 | 7600,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 24 | 4.2.2.3. Модульная котельная школы по ул. Центральной, 1 в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края | 2017 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 12115,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 12115,00 |  | 12115,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 25 | 3.2.2.4. Автономный источник теплоснабжения детского сада "Чайка" по ул. Комсомольской, 15/1 в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края | 2017 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию) |  |  |  | 6000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 6000,00 |  | 6000,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 28 | 3.2.2.5. Автономный источник теплоснабжения мастерской СПК "Точильное" по ул. Партизанской, 84 в с. Точильное Смоленского района Алтайского края | 2018 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, предприятие (по согласованию) |  |  |  | 6000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 6000,00 | 6000,00 | внебюджетные источники |
| 29 | 3.2.2.6. Автономный источник теплоснабжения Хлебопекарни СПК "Точильное" по ул. Школьной, 18 в с. Точильное Смоленского района Алтайского края | 2018 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, предприятие (по согласованию) |  |  |  | 6000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 6000,00 | 6000,00 | внебюджетные источники |
| 30 | 3.2.2.7. Автономный источник теплоснабжения молочного комплекса ООО "Агро-Сибирь" в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края | 2017 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, предприятие (по согласованию) |  |  |  | 12000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 12000,00 |  | 12000,00 | внебюджетные источники |
| 31 | 3.2.2.8. Автономный источник теплоснабжения механизированного тока ООО "Агро-Сибирь" по ул. Южная, 16 в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края | 2017 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, предприятие (по согласованию) |  |  |  | 6000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 6000,00 |  | 6000,00 | внебюджетные источники |
| 32 | 3.2.2.9. Автономный источник теплоснабжения административного здания ООО "Агро-Сибирь" по ул. Нагорной, 5 в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края | 2017 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, предприятие (по согласованию) |  |  |  | 6000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 6000,00 |  | 6000,00 | внебюджетные источники |
| 33 | 3.2.2.10. Автономный источник теплоснабжения мастерской ООО "Агро-Сибирь" по ул. Южной, 17 в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края | 2017 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, предприятие (по согласованию) |  |  |  | 6000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 6000,00 |  | 6000,00 | внебюджетные источники |

Таблица 4

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 127846,85 | 286801,0 | 131182,18 | 545830,03 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 5700,00 | 5600,00 | 0,00 | 11300,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 91060,00 | 116970,0 | 14300,00 | 222330,00 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 31086,85 | 164231,00 | 116882,18 | 312200,03 |