ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

"Энергосбережение и повышение энергетической

**эффективности муниципального образования**

**Смоленский район Алтайского края"**

Паспорт

муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании

Смоленский район Алтайского края"

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Администрация Смоленского района Алтайского края |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Федеральный закон от 28.12.2013 №399-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций сучастием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Управление по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации Администрации Смоленского района Алтайского края |
| Полное наименование разработчиков программы | Управление по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации Администрации Смоленского района Алтайского края |
| Участники | Администрация Смоленского района, муниципальные унитарные предприятия Смоленского района Алтайского края, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства Смоленского района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения, органы местного самоуправления поселений. |
| Цели программы | Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края |
| Задачи программы | 1.Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях.  2.Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде.  3.Снижение финансовой нагрузки на районный бюджет. |
| Целевые показатели программы | 1. Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по тепло энергии (к уровню прошлого года) (%). 2. Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по водоснабжению (к уровню прошлого года) (%). 3. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2); 4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВт·ч/м2); 5. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел); 6. Сокращение уровня расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами (электроэнергия, водоснабжение, отопление (%). |
| Сроки реализации программы | 01.10.2022-2026 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источниками финансирования программы являются средства районного бюджета:  2022 год 110 тыс. рублей;  2023 год 260 тыс. рублей;  2024 год 260 тыс. рублей;  2025 год 210 тыс. рублей;  2026 год 210 тыс. рублей.  Итого финансирование программы: 1 050 тыс. рублей. Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможности бюджета района. |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по тепло энергии (%); 2. Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по водоснабжению (%); 3. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2); 4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВт·ч/м2); 5. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел); 6. Сокращение уровня расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами (электроэнергия, водоснабжение, отопление (%). |

**Общие положения**

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы**

Основной целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объектов социальной сферы и производственной деятельности коммунальных организаций. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета Смоленского района на оплату коммунальных услуг. Основной статьей расходов на коммунальные услуги в организациях являются расходы на оплату тепловой и электрической энергии.

Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

На территории МО Смоленский район действует 41бюджетное учреждение, потребляющих энергоресурсы. Все здания бюджетных учреждений оснащены приборами учета энергетических ресурсов, однако приборы учета требуют регулярной поверки, либо замены.

За 2021 год бюджетными учреждениями МО Смоленский район потреблено электроэнергии 1230,85 тыс. кВт, тепловой энергии 5,53тыс.Гкал, холодной воды 14,32тыс.м3.

В последующие годы необходима реализация мероприятий по выполнению рекомендаций, данных в энергетических паспортах.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы, цели и задачи,**

**описание основных ожидаемых конечных результатов**

**муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации**

Настоящая муниципальная программа разработана и принята с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также направлена на реализацию приоритетных направлений Федерального [закон](consultantplus://offline/ref=9FBBB0B1E0D414C1505DD054F55DFD16F99B39E8DC6FCC9C1D427A77F8DAnED)а от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федерального закона от 28.12.2013 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основным приоритетом при реализации муниципальной программы является применение комплексного подхода при проведении мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.

Основная цель программы – Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края.

**Задачи программы:**

1.Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях.

2.Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде

3.Снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.

**Целевые индикаторы и показатели эффективности (Приложение 1):**

1. Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по тепло энергии (к уровню прошлого года) (%);
2. Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по водоснабжению (к уровню прошлого года) (%);
3. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2);
4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВт·ч/м2);
5. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел);
6. Сокращение уровня расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами (электроэнергия, водоснабжение, отопление (%).

Период реализации программы: с 01.10.12022 по 2026 год.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной**

**программы**

Мероприятия программы по энергосбережению предусматривают:

В муниципальных учреждениях района:

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению (повышение энергоэффективности зданий, поверка и замена приборов учета энергоресурсов).

Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов: замена деревянных окон на пластиковые, замена входных дверей.

Реализация программных мероприятий может дать дополнительные эффекты в

виде экономии районного бюджета и его перераспределение в другие сферы.

Мероприятия программы в части развития энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве увязаны с действующей на уровне муниципального образования Смоленский район Алтайского края муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2022-2024 гг», утвержденной Постановление Администрации Смоленского района Алтайского края № 824 от 18.10.2021 года.

Программные мероприятия сформированы в таблице № 2 к настоящей Программе.

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации программы**

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансирование мероприятий программы в 2022 - 2026 годах будет осуществляться за счет средств районного бюджета, средств бюджетов сельских советов и внебюджетных источников. Объем финансирования составляет 1 050,00тыс. рублей:

2022 год– 110 тыс. рублей;

2023 год– 260 тыс. рублей;

2024 год– 260 тыс. рублей;

2025 год – 210 тыс. рублей;

2026 год – 210 тыс. рублей.

Сводные финансовые затраты по мероприятиям программы приведены в приложении 3.

Исполнители программы готовят бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год (с учетом кредиторской задолженности). Заявка представляется в комитет Администрации Смоленского района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике для внесения предложений при подготовке проекта закона Смоленского района о районном бюджете на очередной финансовый год.

Исполнители программы ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчеты о ходе реализации программы и о фактическом использовании средств, выделенных на реализацию программы, в Управление экономики Администрации Смоленского района.

**5. Организация управления реализацией программы и**

**контроль за ходом ее выполнения**

Ответственный исполнитель контролирует ход выполнения исполнителями и соисполнителями мероприятий программы.

Обеспечивают:

- выполнение мероприятий программы;

- подготовку предложений по корректировке объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий на соответствующий год;

- привлечение на конкурсной основе к выполнению отдельных программных мероприятий подрядчиков (по договору);

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

- подготовку обоснований для отбора первоочередных мероприятий, финансируемых в рамках программы, на следующий год.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной**

**программы и описание мер управления рисками реализации**

**муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам, в том числе, относятся:

- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточный уровень бюджетного финансирования.

- экономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры;

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации государственной программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

**МЕТОДИКА**

**ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения следования основным принципам бюджетной системы Российской Федерации: эффективности и адресности использования бюджетных средств, их целевому характеру и прозрачности, достоверности бюджета.

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок, определяемых по трем критериям:

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствие муниципальной программы запланированному уровню затрат и эффективность использования средств бюджета;

степень реализации мероприятий программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов государственной программы и их плановых значений по формуле:

,

где: Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

,

где:  - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

 - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

или:  (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя оно принимается равным 100%).

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/L x 100%,

где: Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по формуле:

,

где: Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", а в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

 - сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - комплексная оценка) производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer) / 3, где:

О - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень ее эффективности признается низким.

Приложение 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Смоленский район**

**Алтайского края»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя программы |  | Год до реализации прграммы,  2021 | Плановые значения целевых показателей программы | | | | |
| Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по тепло энергии (к уровню предыдущего года) | % | 21,82 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по водоснабжению (к уровню предыдущего года) | % | 34,0 | 7,5 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт·ч/м2 | 1050 | 1022 | 1022 | 1022 | 1020 | 1020 |
| 5 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 6 | Сокращение уровня расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами (электроэнергия, водоснабжение, отопление) | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Смоленский район Алтайского края »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача, мероприятие | Срок  реализации | Участник программы | Сумма затрат тыс. руб. | | | | | | Источник финанси-рования |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края | 2022-2026 |  | 110,0 | 260,0 | 260,0 | 210,0 | 210,0 | 1050,0 | Бюджет района |
| Задача 1.1. Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.1. Установкаэнергосберегающих светодиодных светильников в помещениях Администрации Смоленского района | 2022-2026 | Администрация Смоленского района (АХО) | 10,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 210,0 | Бюджет района |
| Мероприятие 1.1.2. Замена энергосберегающих ламп на светодиодные в помещениях Администрации Смоленского района (по мере необходимости) | 2022-2026 | Администрация Смоленского района (АХО) | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | Бюджет района |
| Мероприятие 1.1.3. Установкаэнергосберегающих светодиодных светильников в корпусах муниципального дошкольного учреждения детский сад «Петушок» | 2022-2026 | Директор МДУ д/сад «Петушок» | 100 | 200 | 200 | 150 | 150 | 800 | Бюджет района |
| Мероприятие 1.1.4. Установкаэнергосберегающих светодиодных светильников в помещениях сельсоветов Смоленского района | 2022-2026 | Сельсоветы Смоленского района | В рамках основной деятельности | | | | | | Бюджеты сельсоветов |
| Мероприятие 1.1.5 Замена энергосберегающих ламп на светодиодные в помещениях сельсоветов Смоленского района | 2022-2026 | Сельсоветы Смоленского района | В рамках основной деятельности | | | | | | Бюджеты сельсоветов |
| Мероприятие 1.1.6. Установкаэнергосберегающих светодиодных светильников в служебных и производственных помещениях. | 2022-2026 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике Смоленского района  Комитет по образованию Смоленского района | В рамках основной деятельности | | | | | | Бюджеты учреждений |
| Задача 2. Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации. | 2022-2026 | Специализированные организации | внебюджетные источники | | | | | | внебюджетные источники |
| Мероприятие 2.2. Проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в соответствии с постановлением Правительства РФ №114 от 11.02.2019). | 2022-2026 | Управляющие компании МКД | внебюджетные источники | | | | | | внебюджетные источники |
| Мероприятие .2.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных, в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства. | 2022-2026 | КМП «Баланс», МУП «Тепло», МУП «Солоновское КХ» (по согласованию) | В рамках основной деятельности и муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2022-2024 гг», утвержденной Постановление Администрации Смоленского района Алтайского края № 824 от 18.10.2021 года. | | | | | | |
| Мероприятие 2.4. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов. | 2022-2026 | КМП «Баланс», МУП «Тепло», МУП «Солоновское КХ» (по согласованию) | В рамках основной деятельности и муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2022-2024 гг», утвержденной Постановление Администрации Смоленского района Алтайского края № 824 от 18.10.2021 года. | | | | | | |
| Мероприятие 2.5. Информирование потребителей энергетических ресурсов об мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности через сайт ФКР Алтайского края, на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края. | 2022-2026 | Управление по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации Администрации Смоленского района | Финансирование не требуется | | | | | | |
| 3.Снижение финансовой нагрузки на районный бюджет | | | | | | | | | |
| Мероприятие3.1. Мониторинг результатов мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении помещений Администрации Смоленского района с формированием соответствующих рекомендаций для муниципальных учреждений Смоленского района (ежегодно). | 2022-2026 | Управление по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации Администрации Смоленского района;  Управление экономики Администрации Смоленского района | Финансирование не требуется | | | | | | |
| Мероприятие 3.2. Проведение анализа деятельности муниципальных учреждений по организации и осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2022-2026 | Администрация Смоленского района,  Комитет по образованию Смоленского района, Управление по культуре, спорту и молодежной политике Смоленского района | Финансирование не требуется | | | | | | |
| Мероприятие 3.3. Проведение анализа деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде по организации и осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2022-2026 | Управление по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации Администрации Смоленского района | Финансирование не требуется | | | | | | |
| Итого по программе | 2022-2026 |  | 110,0 | 260,0 | 260,0 | 210,0 | 210,0 | 1050,0 | Бюджет района |

Приложение 3

**Сводные финансовые затраты**

**по направлениям муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории Смоленского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма затрат, тыс.руб. | | | | | |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат в том числе: | **110,0** | **260,0** | **260,0** | **210,0** | **210,0** | **1050,0** |
| из районного бюджета | 110,0 | 260,0 | 260,0 | 210,0 | 210,0 | 1050,0 |
| из бюджета сельсоветов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |