|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр внебюджетных инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых к реализации в 2023 году в Смоленском районе по состоянию на 01.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование р-на | Наименование поселения | Вид экономической деятельности | Наименование проекта | Инициатор проекта | Общая стоимость реализации тыс.руб. | Сроки реализации проекта | Освоено средств в стоимостном выражении |  |  | План финансирования в 2024году | Создание рабочих мест |  |  | Стадия реализации проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего за период реализации, тыс.руб. | в т.ч. за 2023 год, тыс.руб. |  |  | За отчетный период |  | Всего предусмотрено проектом |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| 1 | Смоленский район | Кировский сельсовет п. Кировский | 01.41 Разведение крупнорогатого скота, 01.11.1 Выращивание зерновых культур | Строительство родильного отделения на 293 скотоместа | ООО "Агро-Сибирь" | 130 000 | 2024 март | 130 000 | 70 000 |  | 60 000 | 0 |  | 5 | В процессе строительства |
| 2 | Смоленский район | Линевский сельсовет, с. Линевское | 01.11.1 Выращивание зерновых культур | Строительство сельскохозяйственного комплекса (административно бытовой комплекс, весовая, АЗС, площадка для с/х техники, скважина и водонапорная башня) | ОАО "Куринное царство" обособленное подразделение Алтай растениеводство с. Линевское | 55 000 | март 2023- ноябрь 2023 | 55 000 | 55 000 |  | 0 | 20 |  | 50 | строительство завершено |
| 3 | Смоленский район | Верх-обский сельсовет, с. Катунское | 45.76.1 Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | Строительство склада для хранения пестицидов и ядохимикатов | ООО "Природа" | 8 000 | ноябрь 2023 - июнь 2024 | 8 000 | 3 000 |  | 5 000 | 0 |  | 2 | В процессе строительства |
|  |  |  |  |  |  | 193 000 |  | 193 000 | 128 000 |  | 65 000 | 20 |  | 57 |  |