ПРОЕКТЫ на строительство  и ремонт объектов социальной и коммунальной сферы на 15.02.2024 года

Проект поддержки местных инициатив (ППМИ) Министерство финансов Алтайского края

| № п/п | Объект | Сельский совет | Сумма проекта, руб. | Стадия проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство пощади с. Старотырышкино, ул. Каньшакова 39 | Ануйский сельсовет | 832 098,00 | Принято к реализации |
| 2 | Ремонт водопровода с. Ануйское , ул. Молодежная, 510 метров, ул. Коробова 250 метров, ул. Советская 580 метров | Ануйский сельсовет | 2 400 000,00 | Принято к реализации |
| 3 | Обустройство спортивной площадки с. Александровка, ул. Зеленая,3 | Кировский сельсовет | 384 960,00 | Принято к реализации |
| 4 | Ремонт дорог с. Песчаное | Линевский сельсовет | 1 519 941,00 | Принято к реализации |
| 5 | Ремонт Дома культуры п. Усть-Катунь, ул. Комсомольская, 37 (ремонт крыши) | Верх-Обский сельсовет | 2 537 566,00 | Принято к реализации |
| 6 | Ремонт водопровода п. Красный Маяк, ул. Шоссейная от дома 11 до дома 24а | Верх-Обский сельсовет | 1 022 847,00 | Принято к реализации |
| 7 | Обустройство детской спортивной площадки с. Катунское | Верх-Обский сельсовет | 1 194 675,00 | Принято к реализации |
| 8 | Ремонт дороги с. Смоленское, пер. Алтайский | Смоленский район | 2 368 351,00 | Принято к реализации |
| 9 | Благоустройство кладбища с. Солоновка | Солоновский сельсовет | 1 452 815,00 | Принято к реализации |
| 10 | Обустройство спортивной площадки с. Черновая, ул. Центральная,45 | Сычевский сельсовет | 713 559,00 | Принято к реализации |
| 11 | Строительство водопровода с. Точильное, ул. Подгорная от дома №12 до дома № 48а, ул. Набережная от дома №8 до дома №36 | Точилинский сельсовет | 2 500 000,00 | Принято к реализации |
|  | итого |  | 16 926 812,0 |  |

Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края)

| Объект | Сельский совет | Год реализации | Сумма проекта, руб. | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обустройство общественной территории (стадион) с. Сычевка | Сычевский сельсовет | 2024 | Всего 3 494 180 из них 3 459 238,2 – краевой бюджет, 34 941,8 – местный бюджет | Подготовка документов для проведения торгов |
| Благоустройство Парка Победы п. Кировский Смоленский район | Кировский сельсовет | 2024 | Всего 3 513 001 из них 3 477 871 – краевой бюджет 35130 – местный бюджет | Подготовка документов для проведения торгов |

КАИП

| Объект | Сельский совет |  |  | Год реализации |  | Сумма проекта, руб. |  | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство поликлиники с. Смоленское | Смоленский район |  |  | 2023-2024 |  | 884 286 300,00 краевой бюджет, в т.ч.: 2023–395 686 300,0 2024 -488 600 000,0 |  | Ведутся строительно монтажные работы |
| Объекты в работе для включения в КАИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  | Сельский совет | Год реализации |  | Сумма проекта, руб. |  | Стадия реализации проекта |  |
| Капитальный ремонт здания детского сада «Малышок» с. Ануйское |  | Ануйский сельсовет Смоленского района | 2024 |  | 65 600100,00 – краевой бюджет |  | Проведен перерасчет сметы, прошла проверка в КАУ Росэкспертиза. До 25.02.2024 отправить повторно бюджетную заявку в Минобразование (отв Калиниченко В.П.) |  |
| Выборочный капитальный ремонт МБОУ «Смоленская средняя бщеобразовательная школа №2» |  | Смоленский сельсовет с. Смоленское | 2025 |  | 82 829 000,00 краевой бюджет |  | направлена бюджетная заявка в Минобразование и Минэконом» о включении в КАИП |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБОУ «Сычевская средняя общеобразовательная школа» |  | Сычевский сельсовет | 2025 |  | 2 600 000,00 краевой бюджет |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания и инструментальное обследование |  |
| Разработка ПСД на строительство здания МБОУ «Кировская средняя бщеобразовательная школа» |  | Кировский сельсовет Смоленского района | 2025 |  | 18 900 000 краевой бюджет |  | Разработка ПСД на строительство здания |  |
| Разработка ПСД на строительство ДК в с. Точильное |  | Точилинский сельсовет | 2025 |  | 9 692 940,00 – краевой бюджет |  | В Минкульт отправлено предложение о повторном примени проекта г. Горно-Алтайска на строительство здания ДК в с. Точильное |  |
| Первомайская СОШ |  | Смоленский сельсовет | 2024 |  | 3000 000,00 краевой бюджет |  | Разработка ПСД на ремонт крыши и окон, готовить бюджетную заявку в Минобразование |  |
| МБОУ «Линевская СОШ» |  | Линевский сельсовет | 2024 |  |  |  | Провести инструментальное обследование основного здания школы |  |

Государственная программа  Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами"

| Объект | Сельский совет | Год реализации | Сумма проекта, руб. на 2024 год | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей в посёлке Линевский (поставка модульной котельной установки) | Линевский сельсовет | 2024 | 19 890 000,00- краевой бюджет 201 000,00- местный бюджет | Подготовка документов на проведение аукциона |
| Строительство «Газовая котельная МБОУ Смоленская СОШ №1 в с Смоленское | Смоленский сельсовет | 2023-2024 | 27 000 000,00 – краевой бюджет 1 421 000,00 – местный бюджет | 27.11.2023 заключен контракт с ООО «Котельный завод Промкотлоснаб», ведутся строительно-монтажные работы. |
| Строительство «Газовая котельная СОШ в с.Точильное | Точилинский сельсовет | 2023-2024 | 27 000 000,00 – краевой бюджет 1 421 000,00 – местный бюджет | 28.11.2023 заключен контракт с ООО «Котельный завод Промкотлоснаб», ведутся строительно-монтажные работы. |

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

| Объект | Сельский совет | год | Сумма проекта, руб. | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт спортзала МБОУ «Верх-Обская средняя общеобразовательная школа» | Верхобский сельсовет | 2024 | 5 910 010 - краевой бюджет | Проведение аукциона |

Федеральный проект «Культура малой Родины»

| Объект | Сельский совет | год | Сумма проекта, руб. | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт Дома культуры с. Первомайское | Смоленский сельсовет | 2024 | 6 400 000,00 краевой бюджет | Подготовка документов на проведение аукциона |