Приложение №1 к протоколу

Инвестиционного Совета

**Проект поддержки местных инициатив (ППМИ) Министерство финансов Алтайского края (на 30.03.2025)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект** | **Сельский совет** | **Сумма проекта, руб.** | **Стадия проекта** |
| 1 | Благоустройство спортивной детской площадки с Точильное (район ул. Молодежной) | Точилинский сельсовет | 2 202 635,00 | Заключено соглашение |
| 2 | Монтаж уличного освещения п. Кировский улицы: Южная, 60 лет Октября, Комсомольская,Центральная,Нагорная, Юбилейная | Кировский сельсовет | 2 570 950,00 | Заключено соглашение |
| 3 | Благоустройство кладбища с. Степное | Кировский сельсовет | 808 314,00 | Заключено соглашение |
| 4 | Ремонт водопровода п. Красный Маяк, улица Молодежная (№2по №5). ул. Шоссейная (№8 по №1), ул. Центральная (№2 по №3) | Верх-Обский сельсовет | 1 212 150,00 | Проведен аукцион на определение подрядчика 28.03.2025 |
| 5 | Ремонт дороги с. Смоленское, ул. Парковая | Смоленский сельсовет | 1 952 864,00 | Заключено соглашение |
| 6 | Ремонт дороги с. Смоленское, ул. Подгорная | Смоленский сельсовет | 2 092 355,00 | Заключено соглашение |
| 7 | Благоустройство кладбища с. Красный Городок | Солоновский сельсовет | 867 331,00 | Заключено соглашение |
| 8 | Ремонт культурно-досугового центра с. Сычевка | Сычевский сельсовет | 1 579 512,00 | Заключено соглашение |
|  | **Итого** |  | **13 286 111,00** |  |

**Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сельский совет** | **Год реализации** | **Сумма проекта, руб.** | **Стадия реализации проекта** |
| Парк «Памяти» (1 этап) с. Смоленское | Смоленский сельсовет | 2025 | Всего 4 483 580,0 из них  4 438 744,2 – краевой бюджет,  44 835,8 – местный бюджет | 28.02.2025 прошел аукцион на определение исполнителя работ. Цена снижена до 2 981 580,52 руб. ( в т.ч. 2 951764,72 – краевой бюджет, 29 815,8 руб. – местный)  14.03.2025 заключен контракт, срок выполнения работ 01.05.2025-01.08.2025 |
| Благоустройство парка «Молодежный» с. Смоленское | Смоленский сельсовет | 2025 | 4 300 000,00 – краевой бюджет | ПСД прошла проверку в КАУ РЦЦС, проходит процедура определения исполнителя работ |

**Федеральный проект «Россия – страна возможностей» (программа комплексного развития молодежной политике в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сельский совет** | **Год реализации** | **Сумма проекта, руб.** | **Стадия реализации проекта** |
| Ремонт Молодежного центра с. Смоленское | Смоленский сельсовет | 2025 | Всего 10 156 635,0  2 473 696,0 – средства ИП и ООО;  618 424,0- местный бюджет,  6 993 867,0 – федеральный бюджет  70 648,0 – краевой бюджет | ПСД на ремонт находится в ПромГражданПроект на исправление ошибок |

**КАИП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сельский совет** | | | **Год реализации** | | **Сумма проекта, руб.** | | **Стадия реализации проекта** |
| Строительство поликлиники  с. Смоленское | Смоленский район | | | 2023-2025 | | 884 286 300,00 краевой бюджет, в т.ч.:  2023–395 686 300,0  2024 -488 600 000,0  2025- 238 166 800,0 | | Ведутся строительные – монтажные работы, срок окончания работ- ноябрь 2025г. |
| Выборочный капитальный ремонт МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа №2» | Смоленский сельсовет с. Смоленское | | | 2026 | | 50 461 200,00, в т.ч. 49 956 600,0  краевой бюджет,  504 600,00 – местный бюджет | | Проект включен в КАИП на 2026 год.  Обсуждается вопрос по частичному финансированию в 2025 году и увеличению финансирования на 2026 год |
| **Объекты в работе для включения в КАИП на 2026 год** | | | | | | | | |
| **Объект** | | **Сельский совет** | **Год реализации** | | **Сумма проекта, руб.** | | **Стадия реализации проекта** | |
| 1.Детский сад «Снегурочка» с. Точильное | | Точилинский сельсовет | 2026 | | 2000 000,00 местный бюджет | | Проведено инструментальное обследование, получено положительное заключение о проведение капитального ремонта. Подготовить бюджетную заявку в Минобразование на разработка ПСД | |
| 2.Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБОУ «Сычевская средняя общеобразовательная школа» | | Сычевский сельсовет | 2025 | | 2 500 000,00 местный бюджет по МАИП | | Ведется подготовка тех-задания на проектирование (Калиниченко В.П.) | |
| 3.Разработка ПСД на строительство здания на 254 места МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа» | | Кировский сельсовет | 2026 | | 18 000 000,00 краевой бюджет по МАИП | | Подготовка тех-задания на проектирование строительства нового здания | |
| 4.МБОУ «Смоленская СОШ №1» филиал Первомайская СОШ разработка ПСД на капремонт | | Смоленский сельсовет | 2025 | | 600 000,0- местный бюджет по МАИП | | Проводится техническое обследование, подготовка тех-задания на проектирование | |
| 5.Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБОУ «Линевская средняя общеобразовательная школа» | | Линевский сельсовет | 2025 | | 1 500 000,00 местный бюджет по МАИП | | Проводится техническое обследование, подготовка тех-задания на проектирование | |

**Федеральный проект «Культура малой Родины»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сельский совет** | **год** | **Сумма проекта, руб.** | **Стадия реализации проекта** |
| Ремонт зрительного зала Кировского сельского культурно-досугового центра (на условиях софинансирования) | Кировский сельсовет | 2025 | Всего - 3 760 659,97 в т.ч.: 3 610 233,51- федеральный бюджет,  37 606,66- краевой бюджет,  112 819,80 – местный бюджет | 19.03.2025 прошел аукцион на определение исполнителя работ. Цена снижена до 2 729 420,6 руб. ( в т.ч. 2 620 243,79 – федеральный бюджет, 27 294,2 - краевой бюджет, 81 882,61 руб. – местный)  31.03.2025 заключен контракт, срок выполнения работ до 31.07.2025 |

**Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сельский совет** | **Год реализации** | **Сумма проекта, руб. на 2024 год** | **Стадия реализации проекта** |
| Строительство «Газовая котельная МБОУ Смоленская СОШ №1 в с Смоленское | Смоленский сельсовет | 2023-2025 | 20 716 725,12 в т.ч.  19 680 888,86 – краевой бюджет  1035 836,26 – местный бюджет | Строительство котельной завершено, работы по благоустройству перенесены на 2025 год, часть затрат в сумме 1 185 917,58 руб. перенесена так же на 2025 год |
| Строительство «Газовая котельная СОШ в с.Точильное | Точилинский сельсовет | 2023-2025 | 22 947 760,40 в т.ч.  21 800 372,38 – краевой бюджет  1 147 388,02 – местный бюджет | Строительство котельной завершено, работы по благоустройству перенесены на 2025 год, часть затрат в сумме 1204 484,28 руб. перенесена так же на 2025 год |
| Капитальный ремонт тепловых сетей с. Новотырышкино | Администрация района | 2025 | 9 544 813,75 в т.ч.  3 597 700,0- краевой бюджет  5 947 113,75 – местный бюджет | Стадия проведения аукциона, срок приема заявок до 08.04.2025 |
| Строительство водопровода в с. Смоленское по ул.Ненашева от ул.Октябрьская, 134 до ул.Ненашева,24 | Администрация района | 2025 | 6 372 590,0 в т.ч.  6 181 410– краевой бюджет  191 180- местный бюджет | Заключен контракт на исполнение работ, срок выполнения работ – до 30.06.2025 г |
| Установка водонапорной башни, разработка артезианской скважины в с. Солоновка, с. Сычёвка | Администрация района | 2025 | Средств нет | Подготовка ПСД |

**Муниципальная адресная инвестиционная программа МО Смоленский район Алтайского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Местонахождение объекта** | **год** | **Сумма проекта, руб.** | **Стадия реализации проекта** |
| Капитальный ремонт здания детского сада «Малышок» с. Ануйское | Ануйский сельсовет Смоленского района | 2024-2025 | 69 052 736,84  65 600 100,00 – краевой бюджет  3452636,84 – местный | Финансирование в сумме 23 685,0 тыс. руб., в т.ч. краевые средства 22 500,0 тыс. руб. перенесено с 2024 года. Срок завершения работ – август 2025г |
| МБОУ «Верх-Обская СОШ д/сад Брусничка разработка ПСД на капремонт | Верх-Обский сельсовет | 2025 | 600,0 | Ведется подготовка тех-задания на проектирование |
| МБОУДОД «Смоленский дом детского творчества» текущий ремонт здания | Смоленский сельсовет | 2025 | 600,0 | Подготовка сметы |
| Установка системы оповещения и управления эвакуацией (МБОУ «Солоновская СОШ», МБОУ «Верх-Обская» СОШ») | Солоновский, Верх-Обский сельсоветы | 2025 | 700,0 | Определение/ переговоры исполнителя работ |
| Устройство ограждений школьной территории (Усть-Катунская СОШ, Черновская СОШ) | Верх-Обский, Сычевский сельсоветы | 2025 | 1000,0 | Лимиты доведены, выполнение работ |
| Техническое обследования в соответствии с действующем законодательством общеобразовательных школ (МБОУ «Линевская СОШ», МБОУ «Сычевская СОШ», МБОУ «Смоленская СОШ № 1» филиал Первомайская СОШ, МБОУ «Новотырышкинская СОШ») | Линевский, Сычевский, Смоленский, Новотырыкинский сельсоветы | 2025 | 1000,0 | Лимиты доведены, работы проводятся |
| МБДОУ д/с Петушок ремонт туалетов корпус Петушок | Смоленский сельсовет | 2025 | 538,5 | Смета готова, работы в июне 2025 |
| Выборочный ремонт зданий (помещений) образовательных учреждений | Комитет образования | 2025 | 1000,0 | Средства распределены |
| Выборочный ремонт зданий (помещений) учреждений культуры (в том числе софинансирование в рамках проекта ППМИ) | Сычевский сельсовет | 2025 | 515,0 | Определение/ переговоры исполнителя работ |
| Ремонт Смоленской централизованной библиотеки | Смоленский сельсовет | 2025 | 600,0 | Техническое обследование, подготовка сметы |
| Ремонт краеведческого музея (окна, фундамент) | Смоленский сельсовет | 2025 | 1000,0 | Подготовка сметы (на 2-ое полугодие) |
| Разработка ПСД строительство ДК с. Точильное | Точилинский сельсовет | 2025 | 2500,0 | Подготовка ПСД на строительство, определение исполнителя работ |
| Выборочный ремонт здания Детской спортивной школы (стадион Победа) | Смоленский сельсовет | 2025 | 2000,0 | Подготовка сметы, работы во 2-м полугодие 2025 |
| Текущий ремонт муниципального имущества (кабинеты, ремонт крыши прокуратуры) | Администрация района | 2025 | 800,0 | Ремонт кабинета выполнен, на ремонт крыши аукцион прошел, контракт заключен |