**Выполнение ПРОЕКТОВ реализуемых на территории муниципального образования за 2022 года**

**Проекты поддержки местных инициатив (ППМИ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект** | **Сельский совет** | **Сумма проекта, руб.** | Стадия проекта (указать работы завершены, отчет направлен в край или работы выполняются, срок окончания) |
| 1 | Обустройства спортивной площадки (стадион Победа) | Смоленский сельсовет  с. Смоленское | 1 270 618,0 | Проект завершен |
| 2 | Благоустройство кладбища | Ануйский сельсовет  с. Ануйское | 1 375 000,0 | Проект завершен |
| 3 | Ремонт дома культуры | Сычевский сельсовет  с. Черновая | 1 320 352,0 | Проект завершен |
| 4 | Монтаж уличного освещения | Сычевский сельсовет  с. Сычевка | 1 348 627,0 | Проект завершен |
| 5 | Монтаж уличного освещения | Точилинский сельсовет  с. Точильное | 1 350 000,0 | Проект завершен |
| 6 | Ремонт дороги | Верхобский сельсовет  п. Усть-Катунь | 2 240 000 | Проект завершен |
| 7 | Обустройство спортивной детской площадки | Кировский сельсовет  с. Степное | 424 612,0 | Проект завершен |
| 8 | Ремонт дома культуры | Кировский сельсовет  п. Кировский | 1 561 600,0 | Проект завершен |
| 9 | Обустройство детской площадки | Кировский сельсовет  С. Александровка | 526 080,0 | Проект завершен |
| 10 | Благоустройство сквера | Солоновский сельсовет  с. Солоновка | 1 554 498,0 | Проект завершен |
|  | **итого** |  | **12 971 387** |  |

**Комплексное развитие сельских территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **направления** | **год** | **Сумма проекта, руб.** | Стадия реализации проекта( указать работы завершены, отчет направлен в край или работы выполняются, срок окончания) |
| Благоустройство зоны отдыха в парке п. Кировский, ул. Нагорная,7а | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских площадок, в т.ч. тротуаров, аллей. | 2023 | 2 499 990 | В связи с удорожанием материалов на строительном рынке, отсутствием федерального финансирования, проект перенесен с 2022 на 2023 год |
| Благоустройство и озеленение территории центра села Ануйское | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских площадок, в т.ч. тротуаров, аллей. | 2023 | 2 862 620 | В связи с удорожанием материалов на строительном рынке, отсутствием федерального финансирования, проект перенесен с 2022 на 2023 год |

**Формирование комфортной городской среды (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сельский совет** | **год** | **Сумма проекта, руб.** | Стадия реализации проекта( указать работы завершены, отчет направлен в край или работы выполняются, срок окончания) |
| Благоустройство стадиона Победа (с. Смоленское) | Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края | 2022 | 6 165 883,37 из них:  ФБ – 3 960 000  КБ – 40 000  МБ – 2 165 883,37 | Проект завершен |
| Обустройство общественной территории (стадион) с. Сычевка | Сычевский сельсовет Смоленского района Алтайского края | 2022 | 3 562 000,00 из них  3 000 000- КБ  562 000 – МБ | Проект завершен |